# Informe de Avance

# Proyecto APT

| Campo | Datos |
| --- | --- |
| Institución / Escuela | DuocUC |
| Asignatura | Capstone – PTY4614 |
| Sección | 001D |
| Nombre del Proyecto APT | LocalCL |
| Integrantes | Martin Nuñez · Nicolas Marin · Matias Flores |
| Docente | Marcela Alejandra Gonzalez Quezada |
| Repositorio Git | https://github.com/nicolasmarin99/proyecto_final_capstone |
| Fecha de entrega | 14/10/2026 |

## Índice

Informe de Avance	1

Proyecto APT	1

Índice	3

Abstract	4

1. Resumen de avance del Proyecto APT	5

1.1 Objetivos	5

1.2 Metodología	5

1.3 Evidencias de avance	6

2. Monitoreo del plan de trabajo	6

3. Ajustes a partir del monitoreo	7

3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo	7

3.2 Actividades ajustadas o eliminadas	7

3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas	8

4. Desarrollo de ingeniería e indicadores de calidad	8

5. Conclusiones individuales	8

6. Reflexiones individuales	9

7. Referencias	9

8. Anexos y evidencias en Git	9

Checklist antes de entregar	10

## Abstract

Español: El proyecto LocalCL aborda la asimetría de información y la falta de mecanismos de verificación en la contratación de servicios técnicos y profesionales locales. Actualmente, la búsqueda de prestadores se realiza mediante canales informales sin respaldo de idoneidad ni seguridad para los usuarios. Como solución, se desarrolla una plataforma web y móvil que actúa como un directorio inteligente de servicios, incorporando verificación de identidad por RUT, perfiles detallados, ubicación referencial sin exponer direcciones privadas, un módulo interactivo de cotizaciones (Cotízame) y un sistema de valoraciones basadas en servicios efectivamente finalizados. La iniciativa utiliza la metodología ágil Scrum organizada en sprints de 2 semanas durante un periodo de 3 meses. A la fecha de la Semana 10 (Fase 2), se ha completado el diseño de arquitectura y el modelado relacional de base de datos unificado en PostgreSQL. Asimismo, se encuentran implementados los servicios principales de la API en Render (API Render) construida con Node.js, Express y Prisma ORM, junto con prototipos funcionales responsive en React para la web y React Native Expo para dispositivos móviles, asegurando un entorno de desarrollo reproducible con Docker y versionamiento estricto en Git.

Ingles:

The LocalCL project addresses information asymmetry and the lack of verification mechanisms in hiring local technical and professional services. Currently, finding service providers relies on informal channels without proof of qualification or safety guarantees. To resolve this, we are developing a web and mobile platform acting as a smart service directory featuring ID verification via RUT, detailed profiles, general geographical locations protecting private addresses, an interactive quote request module (Cotízame), and a rating system restricted to completed agreements. The project follows the Scrum agile framework over 2-week sprints across a 3-month timeframe. As of Week 10 (Phase 2), the team has finalized the system architecture and a unified PostgreSQL relational database model. Furthermore, essential backend endpoints have been deployed on the Render API (API Render) using Node.js, Express, and Prisma ORM, alongside responsive user interfaces in React and React Native Expo for mobile, supported by Docker containerization and strict version control in Git.

## 1.Resumen de avance del Proyecto APT

Nuestra solución informática busca ofrecer facilidades a dueños de hogar o personas naturales que busquen servicios de oficio, de manera actual la solución se desarrolla en base a Chile; sus locaciones y servicios. Actualmente para buscar estos servicios hay varias maneras; redes sociales, contactos familiares y/o conocidos, buscador de google, entre otros. Nosotros buscamos unificar la búsqueda de oficios, tiendas, pymes y otros servicios en una solo servicio de búsqueda y contacto; tanto web como mobile. Actualmente nuestra solución busca que su valor agregado sea un proyecto real con salida al mercado, con un impacto en la sociedad chilena de uso diario.

### 1.1 Objetivos

Nuestro objetivo no ha visto cambios, así que se detalla de manera simple; aún siendo:

“Generar un Servicio tecnológico de búsqueda que permita; de manera rápida, fácil e intuitiva hallar y contactar con un prestador de servicios.”

### 1.2 Metodología

La metodología SCRUM es un formato de organización de trabajo enfocado en agiliza proyectos, maximizar la comunicación y entregar valor en etapas tempranas de un proyecto; de manera progresiva en ciclos cortos llamados Sprint, esta metodología incluye roles, herramientas y eventos específicos los cuales serán detallados a continuación

### 1.3 Evidencias de avance

| N° | Evidencia | Ámbito (documentación / programación / datos) | Qué demuestra | Ubicación (ruta en Git o anexo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planilla conjunto de documentación. | Documentación | Contiene analisis de HHUU, Epicas, reglas de negocio, product backlog, entre otros. | Scrum_Requisitos_Backlog.xlsx |
| 2 | Desarrollo del proyecto | Desarrollo Web | Demuestra la construcción de interfaces de usuario para búsqueda de servicios, visualización por categorías y fichas de perfil. | https://github.com/nicolasmarin99/proyecto_final_capstone |

Resguardo de la calidad: proyecto implementa control de versiones estricto mediante Git/GitHub con flujos de trabajo basados en feature-branches y Pull Requests obligatorios.

## 2. Monitoreo del plan de trabajo

[Copien su plan de trabajo de la Fase 1 y actualicen las columnas Estado de avance y Ajustes. Indiquen un responsable por actividad; la pauta usa esta columna para diferenciar la evaluación de cada integrante.]

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de Software / Seguridad | EP-01: Acceso y Autenticación (HU-001 a HU-005, HU-007, HU-008) | Node.js, Express, JWT, bcrypt, React, Expo | Sprint 1 (S5-S6) | Nicolás Marín | Facilitador: Middleware JWT centralizado. Dificultad: Manejo seguro de tokens en cliente móvil. | Completado | Sin ajuste |
| Solución de Software / Integración | EP-02: Perfil y Verificación de Credenciales (HU-006, HU-014) | Node.js, Prisma ORM, PostgreSQL, Registros SEC | Sprint 2 (S7-S8) | Nicolás Marín | Dificultad: Falta de API pública directa SEC. Solución: Módulo de verificación híbrido y validación manual admin. | Completado | Sin ajuste |
| Modelos de Datos / Base de Datos | EP-03: Catálogo Unificado de Servicios (HU-009 a HU-013) | PostgreSQL, Prisma ORM, Node.js | Sprint 2 (S7-S8) | Martín Núñez | Facilitador: Prisma ORM agilizó las migraciones. Dificultad: Mantenimiento de tipos entre servicios. | Completado | Ajuste: Unificación de modelo relacional en PostgreSQL |
| Solución de Software / Almacenamiento | EP-04: Empresas y Validación de RUT (HU-014, HU-015) | PostgreSQL, Cloudinary Storage, Express | Sprint 2 (S7-S8) | Nicolás Marín | Facilitador: URLs firmadas temporales para PDFs de cert. de vigencia de sociedad. | Completado | Ajuste: Almacenamiento directo de adjuntos en Cloudinary |
| Solución de Software (Frontend) | EP-05: Búsqueda y Descubrimiento (HU-016 a HU-020) | React, Tailwind CSS, React Native Expo | Sprint 3 (S9-S10) | Nicolás Marín | Facilitador: Reutilización de lógica de filtros por categoría y comuna entre web y móvil. | En proceso | Sin ajuste |
| Solución de Software (Comunicaciones) | EP-06: Chat y Contacto Directo (HU-021 a HU-024) | WebSockets, Express, React Native Expo | Sprint 3 (S9-S10) | Matías Flores | Facilitador: Comunicación bidireccional cliente-prestador protegiendo número telefónico privado. | En proceso | Sin ajuste |
| Solución de Software / Negocio | EP-07: Gestión del Servicio Contratado (HU-025 a HU-030) | PostgreSQL, Express (Estados: PROPOSED, ACCEPTED, IN_PROGRESS, COMPLETED) | Sprint 4 (S11-S12) | Martín Núñez | Facilitador: Máquina de estados clara. Dificultad: Trazabilidad de hitos de trabajo. | En espera | Sin ajuste |
| Solución de Software / Reputación | EP-08: Reseñas y Reputación (HU-031 a HU-034) | PostgreSQL, React, Expo, API Render | Sprint 5 (S13-S14) | Nicolás Marín | Facilitador: Regla de negocio que restringe publicar reseñas únicamente a servicios con estado COMPLETED. | En espera | Sin ajuste |
| Solución de Software (Módulo Comercial) | EP-09: Módulo Cotízame (HU-035 a HU-040) | React, Cloudinary, API Render, Expo | Sprint 4 (S11-S12) | Matías Flores | Facilitador: Envío interactivo de requerimientos con fotos adjuntas desde la app móvil. | En espera | Sin ajuste |
| Solución de Software (Publicidad) | EP-10: Anuncios y Promociones (HU-041 a HU-045) | Express, Prisma, React, Cloudinary | Sprint 5 (S13-S14) | Nicolás Marín | Facilitador: Sistema de destacados para prestadores verificados en categorías principales. | En espera | Sin ajuste |
| Solución de Software (Soporte) | EP-11: Reportes y Soporte al Usuario (HU-046 a HU-050) | Node.js, Express, React, Tailwind CSS | Sprint 5 (S13-S14) | Matías Flores | Facilitador: Módulo de gestión de incidencias y soporte al usuario. | En espera | Sin ajuste |
| Solución de Software / Auditoría | EP-12: Administración, Moderación y Trazabilidad (HU-051 a HU-056) | React, Express, PostgreSQL (audit_log) | Sprint 6 (S15-S16) | Martín Núñez | Dificultad: Complejidad en la visualización de logs. Solución: Filtros por fecha y usuario en panel admin. | En espera | Sin ajuste |
| Pruebas QA e Infraestructura Cloud | EP-13: Requisitos Técnicos Base, QA (427 Pruebas) e Infraestructura (RT-001 a RT-006) | API Render, PostgreSQL, Docker, Jest, GitHub Actions, Vercel, Expo EAS | Sprints 1 a 6 | Equipo Martín, Matías) | Facilitador: Paridad entre entorno Docker local y despliegue en API Render. Ejecución de 427 Casos de Prueba (CP-001 a CP-422). | En proceso | Ajuste: Despliegue en API Render y modelo PostgreSQL unificado |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

### 3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

Factores Facilitadores:

- Unificación del Stack en TypeScript: Adoptar TypeScript de forma transversal redujo la curva de aprendizaje y permitió compartir contratos de datos.

- Entorno Homogéneo con Docker: Eliminó inconsistencias locales mediante Docker Compose.

- Retroalimentación Docente: Marcela González orientó la priorización del modelo de datos sobre funcionalidades accesorias.

Factores Dificultadores:

- Restricción de Presupuesto (-bash): Selección de servicios con capas gratuitas

- Incompatibilidad de APIs de Registros Públicos: Rediseño hacia carga administrada de documentos con URLs firmadas.

- Entorno de práctica y desarrollo académico

### 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

- Unificación de tablas simple_services y business_services en una única tabla relacional services en PostgreSQL.

- Exclusión de la pasarela de pagos interna directa por acotación de tiempos y normativas de seguridad financiera.

### 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

Retraso del 15% en integración móvil. Estrategia: Reasignación de horas en Sprint 5 reusando la API REST en TypeScript.

## 4. Resumen del desarrollo tecnológico

| Competencia del perfil de egreso | Indicadores de calidad | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación · 1.2 Aplica pruebas · 1.3 Mejora el producto según resultados | Colección de pruebas Postman para /api/auth y /api/services, validación de schemas con Prisma ORM y corrección de errores HTTP. |
| Gestión de proyectos informáticos | 2.1 Gestión Sprints y formato Agile | Planificación en Gantt y backlog de 56 HUs con Story Points. Control en GitHub Projects, Sprints de 2 semanas y Burndown. |
| Modelos de datos | 3.1 Diseña modelo relacional 3.2 Implementa BD. | Modelo relacional en 3FN en PostgreSQL (DB_AUTH + DB_CORE), enums, índices PostGIS y búsqueda de texto. |
| Solución de software | 4.1 Despliegue de la solución | Backend Express/Prisma, Frontend React y App Mobile Expo en TypeScript. Docker Compose local y despliegue Vercel/Render. |

## 5. Anexos y evidencias en Git

| Anexo | Contenido | Detalle | Ruta en repositorio |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Modelo Relacional de Base de Datos PostgreSQL | Acredita la estructura relacional | small-glade-03869849 en NeonDB |
| B | Documento de Planificación de Arquitectura y Stack Tecnológico | Demuestra la fundamentación, seguimiento y mejora del proyecto | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LE3qndQ1sLbADd288DeLxUVByiSRZuUx/edit?usp=sharing&ouid=103831611800008076606&rtpof=true&sd=true |
| C | Módulo RENDER API backend de Autenticación y Cuentas | Demuestra la construcción de endpoints, login basado en tokens, entre otras funciones. | [/docs/arquitectura.pdf] |
| D | Product Backlog, historias de usuario y requisitos. | Evidencia la trazabilidad de los requisitos funcionales (RF-001 a RF-056) y no funcionales (RNF-001 a RNF-012) mapeados a criterios de aceptación. | Scrum_Requisitos_Backlog.xlsx |
| E | Prototipos Responsive Web y Móvil (React + React Native) | Demuestra la construcción de interfaces de usuario para búsqueda de servicios, visualización por categorías y fichas de perfil. | https://github.com/nicolasmarin99/proyecto_final_capstone |

## 6. Intereses y proyecciones profesionales

Nicolás Marín: Designing a decoupled system using TypeScript across Node.js, React, and React Native proved to be the most significant success factor for the solution. authentication across PostgreSQL and NeonDB tables established a scalable architecture with strict role authorization based on tokens. Managing the development of this solution as a FullStack developer will fortify my Curriculum for the future.

Martín Núñez: Managing our workflow under Scrum principles demonstrated the value of iterative planning. Refining 56 User Stories with clear acceptance criteria allowed our small team to maintain focus during 2-week sprints. Containerizing our environment with Docker guaranteed seamless collaboration.

Matías Flores: Creating a responsive user experience balancing rich functionality with simplicity was key for the frontend layer. Utilizing React with Tailwind CSS and React Native Expo enabled efficient component reuse for verified service searching.