|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Matias Christian Flores Medina

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos cumplido con los hitos planificados en la carta Gantt, como el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura y base de datos Entre los factores que han facilitado el avance destacan la comunicación fluida del equipo y la división clara de tareas según las fortalezas técnicas de cada uno (desarrollo y modelado de datos). El factor que más ha dificultado ha sido la coordinación de tiempos entre asignaturas y la integración temprana de las pruebas de ciberseguridad

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos organizado reuniones breves de coordinación al finalizar las clases para revisar bloqueos y reajustar estimaciones. Para las dificultades en la capa de seguridad, nos apoyamos en documentación técnica y consultas oportunas con el docente para evitar retrasos en el calendario

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma decente, destacando el apoyo en la documentación técnica. Como oportunidad de mejora, debo optimizar la gestión del tiempo personal para avanzar con mayor margen en las tareas de verificación de código seguro

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda sobre si la profundidad de los controles de seguridad e implementación que llevamos hasta ahora es suficiente para los criterios de evaluación de la entrega final

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesaria una redistribución completa, ya que los roles actuales funcionan bien

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido muy colaborativo y respetuoso Aspectos positivos: Excelente disposición para ayudarnos ante bloqueos técnicos y cumplimiento constante de los compromisos. Aspectos a mejorar: Fijar fechas límite internas para revisar los detalles con más tranquilidad